TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: Khoa Công Nghệ Thông Tin 	Độc lập – Tự lo – Hạnh phúc

……………………………………………

PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

TTCĐ + Đồ Án 2

Họ và tên sinh viên: Đinh Văn Hiếu............   Mã sinh viên: 2310900122..........................

Lớp: K23CNT2 .................................................................. Khóa học: K23................................... .

Tên đề tài: Hệ thống bán laptop và phụ kiện máy tính.............................................................

Nhóm đăng ký:(Các thành viên trong nhóm) Phạm Hoàng Nam, Đinh Văn Hiếu, Nguyễn Đức Thành

Thời gian: từ ngày 18 tháng 08 năm 2025.      đến ngày 12 tháng 10 năm 2025

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

| Thời gian | Nội dung thực tập (Kế hoạch) | Kết quả thực hiện Tự đánh giá | Nhận xét của GVHD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | - 1. Lý do chọn đề tài - Trong thời đại công nghệ 4.0, laptop và phụ kiện máy tính trở thành công cụ không thể thiếu trong học tập, công việc và giải trí. Việc tìm hiểu về laptop và các phụ kiện đi kèm giúp chúng em hiểu rõ hơn về đặc điểm, cấu hình, công dụng và xu hướng phát triển của ngành hàng này. | - 3. Kết quả đạt được - Nắm được kiến thức cơ bản về thị trường laptop và phụ kiện. - So sánh ưu nhược điểm giữa các dòng laptop. - Hiểu rõ nhu cầu người dùng để lựa chọn phụ kiện phù hợp. |  |

|  | - 2. Nội dung nghiên cứu - Laptop: - Các thương hiệu phổ biến: Dell, HP, Asus, Acer, Apple… o Phân loại: Laptop văn phòng, Laptop gaming, Ultrabook, Laptop đồ họa. - Tiêu chí lựa chọn: Cấu hình (CPU, RAM, ổ cứng), pin, trọng lượng, giá thành. - Phụ kiện máy tính: - Chuột, bàn phím, tai nghe, balo – túi chống sốc. - Thiết bị lưu trữ ngoài (USB, ổ cứng di động, SSD). - Phụ kiện hỗ trợ: Đế tản nhiệt, hub mở rộng cổng kết nối. - Vai trò: Nâng cao hiệu suất làm việc, bảo vệ thiết bị, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. | • | Hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bài thuyết trình nhóm. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Tuần 2 Từ: Đến: | - Buổi 3 (3h): Thiết kế mô hình CSDL (ERD), Thiết kế bảng, mối quan hệ - Nội dung đã thực hiện: - Vẽ ERD cho hệ thống bán laptop và phụ kiện. - Xác định các thực thể chính: Laptop, Phụ kiện, Khách hàng, Đơn hàng, Giỏ hàng, Thương hiệu, Thanh toán. - Thiết kế các bảng dữ liệu với đầy đủ thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại. - Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng (1-1, 1-N, N-N). • - 📌 Buổi 4 (3h): Thiết kế kiến trúc hệ thống, phân công module cho nhóm - Nội dung đã thực hiện: - Thiết kế kiến trúc hệ thống: o Frontend: Giao diện website bán laptop và phụ kiện (React/HTML/CSS). | ✅ Kết quả đạt được (sau Buổi 3 và Buổi 4) - Hoàn thiện mô hình ERD và bảng dữ liệu chuẩn hóa, đảm bảo logic hệ thống. - Xác định được mối quan hệ giữa các thực thể, thuận tiện triển khai trên SQL Server/MySQL. - Hoàn thành mô hình kiến trúc hệ thống 3 lớp (Frontend – Backend – Database). - Xác định rõ vai trò và chức năng của từng thành phần trong hệ thống. - Phân chia công việc hợp lý theo 3 module: - Nguyễn Đức Thành: Nghiên cứu & phân tích Laptop. o Đinh Văn Hiếu: Nghiên cứu phụ kiện máy tính. - Phạm Hoàng Nam: Xây |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | • | - Backend: Xử lý logic nghiệp vụ, API kết nối CSDL (Node.js/Express). - Database: Lưu trữ dữ liệu laptop, phụ kiện, khách hàng, đơn hàng, thanh toán (MySQL/SQL Server). Phân công công việc thành 3 module cho từng thành viên (Laptop – Phụ kiện – Báo cáo & trình bày). | dựng báo cáo & trình bày. - Đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án nhóm, tạo nền tảng cho các buổi triển khai tiếp theo. ⚠️ Hạn chế & Hướng cải thiện Hạn chế: - Mới dừng ở mức thiết kế logic, chưa triển khai thực tế trên cơ sở dữ liệu. - ERD và kiến trúc hệ thống chưa kiểm thử với dữ liệu mẫu lớn, khó đánh giá hiệu năng. - Phân công module chưa chi tiết đến từng chức năng nhỏ, có thể gây chồng chéo khi triển khai. - Chưa xây dựng quy ước đặt tên bảng, cột, API thống nhất trong nhóm. Hướng cải thiện: - Tiến hành triển khai mô hình CSDL trên |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | SQL Server/MySQL để kiểm chứng. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | • | Bổ sung dữ liệu mẫu để kiểm tra tính toàn vẹn và hiệu suất. |  |
|  |  | • | Làm rõ hơn nhiệm vụ chi tiết trong mỗi module (ví dụ: Module Laptop → CRUD sản phẩm, tìm kiếm, lọc…). |  |
|  |  | • | Xây dựng quy chuẩn chung cho nhóm: đặt tên bảng, API, tài liệu báo cáo. |  |
|  |  | • | Chuẩn bị sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) và use case để làm rõ nghiệp vụ trước khi lập trình. |  |

| Tuần 3 Từ: Đến: | - Buổi 5 (3h): Xây dựng giao diện frontend (HTML5, CSS3, JS, Jquery, Bootstrap, …) - Mục tiêu - Hoàn thiện phần giao diện người dùng cơ bản của hệ thống quản lý máy tính và laptop. - Đảm bảo hiển thị sản phẩm, bố cục rõ ràng, dễ thao tác. o Nội dung công việc - Thiết kế bố cục tổng thể trang web o Header (Logo, menu điều hướng: Home, Laptop, Phụ kiện, Giới thiệu, Liên hệ). - Banner quảng cáo ở trang chủ. o Footer chứa thông tin liên hệ. - Xây dựng các trang chính - Trang Home: Hiển thị banner, giới thiệu hệ thống và sản phẩm nổi bật. | • • • • • • • | Hoàn thiện khung giao diện frontend. Tạo trang đăng nhập cho khách hàng. Hiển thị danh sách sản phẩm và chi tiết sản phẩm. Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Giỏ hàng cập nhật tự động bằng JQuery/JS. Giao diện sản phẩm có đánh giá và mô phỏng trải nghiệm mua hàng cơ bản. Có đủ dữ liệu mẫu để kiểm thử toàn bộ chức năng chính |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - Trang Laptop & Phụ kiện: Hiển thị danh sách sản phẩm dạng lưới. - Trang chi tiết sản phẩm: Hiển thị thông tin đầy đủ (tên, hình ảnh, giá, mô tả, đánh giá). - Trang đăng nhập khách hàng: Form đăng nhập bằng HTML5 + CSS3. - Áp dụng công nghệ o HTML5, CSS3 để dựng khung trang và định dạng. o Bootstrap để tạo bố cục responsive. o JavaScript để xử lý sự kiện cơ bản. Buổi 6 (3h): Tích hợp JQuery, JS cho giao diện động Mục tiêu - Bổ sung tính năng động, tăng tính tương tác cho hệ thống. - Thử nghiệm một số chức năng mô phỏng mua hàng. Nội dung công việc 1. Tích hợp JQuery |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Xử lý sự kiện thêm sản phẩm vào giỏ hàng. - Hiển thị số lượng sản phẩm trong giỏ hàng theo thời gian thực. - Hiệu ứng động khi bấm nút "Thêm vào giỏ hàng". - Xử lý giao diện động bằng JS - Tạo slider sản phẩm bằng JQuery plugin (Swiper hoặc Carousel). - Tìm kiếm sản phẩm theo tên/thương hiệu. - Hiển thị đánh giá sản phẩm bằng biểu tượng sao . - Tích hợp dữ liệu mẫu - Sử dụng JSON tĩnh mô phỏng danh sách laptop và phụ kiện. - Hiển thị chi tiết sản phẩm dựa trên ID từ JSON. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 4 Từ: Đến: | • |  |  |
| Tuần 5 Từ: Đến: | • |  |  |

| Tuần 6 Từ: 06/01/2024 Đến: 11/01/2024) | • |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 7 Từ: 06/01/2024 Đến: 11/01/2024) | • |  |  |
| Tuần 7,5 Từ: 06/01/2024 Đến: 11/01/2024) | • |  |  |

Sinh viên thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hiếu

Đinh Văn Hiếu